|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министерство просвещения РФИркутская область **муниципальное казённое учреждение****«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»** муниципального образования**«БОХАНСКИЙ РАЙОН»**(МКУ УО МО «Боханский район»)п. Бохан, ул. Ленина, 57тел./факс 8 (39538) 25-4-72 тел. Бухгалтерия 8 (39538) 25-7-42**e-mail:** **roo\_bochan@mail.ru** **« \_16\_\_\_ » марта 2022 г.** **№ \_\_199\_\_\_\_\_\_\_** |  | Прокуратура Боханского района  |

 на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация

 Первый этап капитального ремонта в МБОУ Укырская СОШ начался в начале июня месяца 2021 года, выполнены следующие виды работ: замена кровли, установлены водостоки, снегозадержание, ограждение кровли, произведена огнезащитная обработка кровли, произведена замена окон и оконных блоков, демонтированы и заменены полы на первом и втором этажах.

К второму этапу капитального ремонта приступят ориентировочно в апреле месяце 2022 года, ремонтные работы, согласно соглашения, рассчитаны на 2 года.

Подрядчик ООО «АРТ - СТРОЙ», стоимость контракта 64 млн. 400 тыс. руб.

На время ремонтных работ планируется учебный процесс проводить в двух зданиях пришкольного интерната и в зданиях структурных подразделений, подвоз детей будет организован на автотранспорте школы.



Начальник: Л.С. Буяева

Исполнитель: З.А. Казакова

 89501156612