|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министерство просвещения РФ  Иркутская область  **муниципальное казённое учреждение**  **«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**  муниципального образования  **«БОХАНСКИЙ РАЙОН»**  (МКУ УО МО «Боханский район»)  п. Бохан, ул. Ленина, 57  тел./факс 8 (39538) 25-4-72  тел. Бухгалтерия 8 (39538) 25-7-42  **e-mail:** [**roo\_bochan@mail.ru**](mailto:roo_bochan@mail.ru)  **« \_16\_\_\_ » марта 2022 г.**  **№ \_\_199\_\_\_\_\_\_\_** |  | Прокуратура  Боханского района |

на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация

Первый этап капитального ремонта в МБОУ Укырская СОШ начался в начале июня месяца 2021 года, выполнены следующие виды работ: замена кровли, установлены водостоки, снегозадержание, ограждение кровли, произведена огнезащитная обработка кровли, произведена замена окон и оконных блоков, демонтированы и заменены полы на первом и втором этажах.

К второму этапу капитального ремонта приступят ориентировочно в апреле месяце 2022 года, ремонтные работы, согласно соглашения, рассчитаны на 2 года.

Подрядчик ООО «АРТ - СТРОЙ», стоимость контракта 64 млн. 400 тыс. руб.

На время ремонтных работ планируется учебный процесс проводить в двух зданиях пришкольного интерната и в зданиях структурных подразделений, подвоз детей будет организован на автотранспорте школы.



Начальник: Л.С. Буяева

Исполнитель: З.А. Казакова

89501156612